盐城国投新材料有限公司年产15000吨光伏焊带扩能项目职业病危害评价招标函

一、盐城国投新材料有限公司因生产需要，现对年产15000吨光伏焊带扩能项目职业病危害评价项目进行招标。

二、工程概况

1、工程名称：职业病危害评价项目

2、工程地点：盐城经济开发区乌江路36号

三、招标内容及要求

1、编制年产15000吨光伏焊带扩能项目职业病危害预评价报告，并通过专家评审。

2、编制年产15000吨光伏焊带扩能项目职业病防护设施设计专篇，并通过专家评审。

3、编制年产15000吨光伏焊带扩能项目职业病危害控制效果评价报告（第一批），并通过专家评审。

四、工作目标：

（一）职业病危害预评价

1、合同生效后，3个月内完成职业病危害预评价报告的编制，并组织专家评审。

2、根据评审意见修改报告，15天内完成职业病危害预评价报告的定稿。

（二）职业病防护设施设计专篇

1、完成职业病危害预评价报告定稿后，3个月内完成职业病防护设施设计专篇的编制，并组织专家评审。

2、根据评审意见修改报告，15天内完成职业病防护设施设计专篇的定稿。

（三）职业病危害控制效果评价

1、完成职业病防护设施设计专篇编制后，并在第一批项目竣工试生产1个月后，3个月内完成职业病危害控制效果评价报告的编制，并组织专家评审。

2、根据评审意见修改报告，15天内完成职业病危害控制效果评价报告的定稿。

（四）报告的编制质量应符合国家法律法规的要求。

五、投标人应当具备的主要资格条件及要求

1、参加投标的单位必须具有独立法人资格，具备安全评价乙级及以上资质。

2、投标单位在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

3、投标费用：投标单位应承担其参与本次招投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，且投标文件一律不退还。

六、招标函截止时间、地点

1、招标函递交截止时间：2022年6月1日17：00 时前。

2、地点：盐城国投新材料有限公司（盐城经济开发区乌江路36号办公楼1楼，王强：15358239626）。

七、投标截止时间前应将投标文件送至约定地点。投标文件包含：

1、项目投标书，需提供正本副本各一份。

2、企业营业执照及税务登记证复印件（加盖单位红章）。

3、安监主管部门颁发的资质证明（加盖单位红章）。

4、法人代表授权委托书（加盖单位红章）、委托人身份证复印件、近半年社保记录。

5、明细分类报价。

八、投标报价要求

1、投标报价方式：本次投标报价采用“固定总价”报价方式。

2、投标报价为完成本项目前期调研等的总费用。

九、本项目为招标人询价招标，请有意参加询价报价的人员请于截止时间前将报价文件按询价函要求递交，如所有投标报价均高于招标人的期望值，则招标人有权取消本次询价招标，并不承担投标人的任何投标费用。招标人将在函截止时间后的三个工作日内公布询价结果。

十、投标申请人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消投标（中标）资格。

十一、联系方式

招 标 人：盐城国投新材料有限公司

地    址：盐城经济开发区乌江路36号办公楼1楼

联 系 人：王强

电    话：15358239626